APSTIPRINĀTS

Metu konkursa žūrijas komisijas

2019.gada 7.janvāra sēdē,

protokols Nr.1

ATKLĀTA METU KONKURSA

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā

nolikums

1. KONKURSA OBJEKTS

Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā

2. iepirkuma Identifikācijas numurs

LPP 2019/1

3. pasūtītājs

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

4. KONKURSA MĒRĶIS

4.1. Izmantojot ceļu būves speciālistu, arhitektu un ainavu arhitektu radošo sacensību un respektējot metu konkursa nosacījumus, izstrādāt iespējami labāko pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli iederīgu degradētas teritorijas revitalizācijas risinājumu, kas paredz drošas, ilgtspējīgas un mūsdienīgas pilsētvides radīšanu.

5.2. Iegūt iespējami labāko risinājumu, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu, brīvu konkurenci starp dalībniekiem.

5.3. Noskaidrot būvprojekta izstrādāšanas izmaksas un aptuvenās būvniecības izmaksas.

5. KONKURSA PRIEKŠMETS

Kārļa Zāles laukuma telpiskās koncepcijas (turpmāk tekstā - Koncepcija) izstrāde atbilstoši darba uzdevumam (nolikuma 3.pielikums). Piedāvājumā jānorāda arī piedāvātās būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksas (turpmāk tekstā - Būvprojekta piedāvājums) (nolikuma 5.pielikums). Pēc žūrijas komisijas galīgā lēmuma pieņemšanas un pēc tam, kad šis lēmums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktam, veic sarunu procedūru par būvprojekta izstrādāšanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam ar pirmās vietas ieguvēju (vai visiem pirmās vietas ieguvējiem, ja tādi noteikti vairāki).

6. KONKURSA NOLIKUMS

  - Atklāta metu konkursa (turpmāk tekstā – Konkurss) nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

  - Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas nolikumā noteiktajā termiņā Konkursam iesniegusi atbilstoši noformētu metu (turpmāk – Dalībnieks), un kura atbilst šī nolikuma 10.sadaļas prasībām.

  - Dalībnieki sedz izdevumus, kas saistīti ar meta sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Konkursa metam jāatbilst nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Žūrijas komisijai ir tiesības nevērtēt metus, kas neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Konkursa atklātību nodrošina paziņojuma par metu konkursu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) un Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Iepirkumi” (www.liepaja.lv/iepirkumi).

  - Konkursa nolikumam un visai ar Konkursu saistītajai informācijai nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Iepirkumi” (www.liepaja.lv/iepirkumi).

7. KONKURSA ORGANIZĀCIJA

  - Konkurss notiek vienā kārtā.

  - Konkursam iesniegto priekšlikumu vērtēšanu veic Žūrijas komisija šādā sastāvā:

| Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: | Ronalds FRICBERGS | Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors |
| --- | --- | --- |
| Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: | Indulis KALNS | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” galvenais arhitekts |
| Žūrijas komisijas locekļi: | Iveta ANSONE | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” Jaunliepājas un Karostas arhitekte |
|  | Dina KUPAČA | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” būvprojektu daļas vadītāja |
|  | Laura STILBIŅA | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” ainavu arhitekte |
|  | Gunta ŠNIPKE | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” Vecliepājas arhitekte |
|  | Arvīds VITĀLS | Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” galvenais teritorijas plānotājs |

  - Konkursa norisi nodrošina žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs:

| Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs: | Baiba Akmentiņa-Čerņecova | Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Publisko iepirkumu daļa vadītājas vietniece |
| --- | --- | --- |

8. KONKURSA rezultāti UN godalgas

  - Lēmumu par metu konkursa rezultātiem pieņem žūrijas komisija. Paredzamais žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas termiņš ir 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no metu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.

  - Konkursa godalgu fonds ir EUR 9000,00, t.sk.:

    - Pirmās vietas ieguvējam – EUR 4000,00;

    - Otrās vietas ieguvējam – EUR 3000,00;

    - Trešās vietas ieguvējam – EUR 2000,00.

Šajā punktā norādītajās summās ir iekļauti visi nodokļi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami, ņemot vērā Dalībnieka statusu.

  - Žūrijas komisijai atkarībā no Konkursam iesniegto metu skaita un kvalitātes, pamatojot savu lēmumu, ir tiesības nepiešķirt kādu no godalgām vai mainīt godalgu sadalījuma proporcijas, nepārsniedzot godalgu fonda apmērus, vai lemt par jauna konkursa rīkošanu. Lēmumu par galīgo godalgu sadalījumu pieņem žūrijas komisija.

  - Neprēmētie autori savus darbus var saņemt atpakaļ pēc tam, kad lēmums par metu konkursa rezultātiem ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs rakstiski informē darbu autorus par termiņu darbu saņemšanai. Darbi saņemami 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas, uzrādot žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram pie darbu iesniegšanas saņemto apliecinājumu. Pēc minētā termiņa beigām Pasūtītājs par darbu uzglabāšanu nav atbildīgs.

  - Uzvarētāja un pārējie godalgotie darbi pāriet Pasūtītāja īpašumā. Pasūtītājam (ar darba autora piekrišanu) ir tiesības atpirkt darbus, kas nav godalgoti.

  - Pasūtītājs izmaksā godalgas mēneša laikā pēc paziņojuma par konkursa rezultātiem publicēšanas dienas.

9. PRIEKŠNOTEIKUMI DALĪBAI METU KONKURSĀ

  - Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas ir iepazinušies ar Konkursa nolikumu un noteikumiem un ir izteikuši vēlēšanos piedalīties Konkursā, iesniedzot Konkursa metu šajos noteikumos noteiktajā sastāvā un kārtībā.

  - Piedalīšanās Konkursā ir Dalībnieka brīvas gribas izpausme. Dalībnieks, iesniedzot savu Konkursa metu, atzīst Konkursa noteikumus par vienīgo pamatu Konkursa procedūrai.

  - Dalībniekam jāievēro prasības un termiņi, ko paredz Konkursa noteikumi un citi Konkursa dokumenti.

10. DALĪBNIEKU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Dalībnieks ir reģistrējies būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt nolikumam atbilstošus būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbus saskaņā ar Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu noteikumiem.

  - Dalībnieka rīcībā ir speciālists, kurš ir saņēmis sertifikātu ceļu projektēšanā.

  - Dalībnieka rīcībā ir speciālists, kurš ir saņēmis arhitekta prakses sertifikātu.

  - Dalībnieka rīcībā ir speciālists, ar augstāko izglītību ainavu arhitektūrā.

  - Dalībniekam (meta autoram) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018.) un 2019.gadā līdz metu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze līdzīgu projektu (ceļu projektēšanas un pilsētvides labiekārtojuma) īstenošanā.

- KONKURSA NOLIKUMa SAŅEMŠANA UN TERMIŅŠ, KĀDĀ UZDODAMI JAUTĀJUMI PAR NOLIKUMU

  - Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Iepirkumi” (www.liepaja.lv/iepirkumi).

  - Ieinteresētajām personām, kas vēlas saņemt jebkuru skaidrojumu par Konkursa nolikumu, jāsagatavo rakstveida pieprasījums, adresējot to žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram un jānosūta pa e-pastu, faksu vai pastu: Liepājas pilsētas pašvaldības Publisko iepirkumu daļa, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv.

  - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta pie nolikuma pilsētas pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Iepirkumi” (www.liepaja.lv/iepirkumi). Ieinteresētajām personām ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Žūrijas komisija nav atbildīga par to, ja Dalībnieks nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

  - Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs atbildēs uz rakstiski iesniegtu jautājumu, ko saņems ne vēlāk kā desmit dienas pirms metu pēdējā iesniegšanas termiņa, publicējot atbildes pie nolikuma Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā, sadaļā „Iepirkumi” (www.liepaja.lv/iepirkumi).

12. NOSACĪJUMI KONKURSA META IZSTRĀDEI

  - Izstrādājot Koncepcijas piedāvājumu, Dalībniekiem jāņem vērā darba uzdevumā (nolikuma 3.pielikums) noteiktais.

  - Izstrādājot Būvprojekta piedāvājumu, Dalībniekiem jāņem vērā:

    - projektēšanas uzdevumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktais.

    - projektēšanas termiņi:

      - Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 210 (divi simti desmit) dienas pēc Līguma noslēgšanas. Iepriekš minētājā termiņā izpildītājam jāsaņem atzīme no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā – Būvvalde) par projektēšanas nosacījumu izpildi un jānodod būvprojekts Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

      - Plānotie projektēšanas līguma starptermiņi (var mainīties sarunu procedūras laikā):

- ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas prezentēt un iesniegt Pasūtītājam un Būvvaldei skices saskaņošanai. Pasūtītājs un Būvvalde izskata skices 5 (piecu) darba dienu laikā un informē Izpildītāju par izvēlēto variantu vai konstatētājiem trūkumiem.

- ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā un provizorisku būvdarbu izmaksu tāmi.

- ne vēlāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas prezentēt un ar nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegt tehnisko shēmu un saskaņotu un auditētu būvprojektu Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.

    - Autoruzraudzības uzsākšanas diena ir darba diena, kad būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, bet autoruzraudzības izpildes termiņš ir brīdis, kad būve ir pieņemta ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

    - Ja būvprojekts tiks dalīts kārtās, tad autoruzraudzības izmaksas tiks aprēķinātas katrai īstenojamajai būvdarbu kārtai proporcionāli būvdarbu kontroltāmē norādītajām izmaksām.

13. KONKURSA PIEDĀVĀJUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS

  - Dalībnieka piedāvājums Konkursam sastāv no divām daļām:

    - Koncepcija, Būvprojekta piedāvājums;

    - Dalībnieka devīzes atšifrējums un kvalifikācijas dokumenti (informācija par iepriekšējo pieredzi, speciālistu kvalifikācijas apstiprinājumam iesniedz kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus. Dokumentus var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs brīvi var pārbaudīt speciālistu kvalifikāciju).

  - Lai nodrošinātu Dalībnieka anonimitāti, visi konkursam iesniegtie materiāli (grafiskie un teksta materiāli, elektronisko datu nesējs, aploksne ar informāciju par dalībnieku) apzīmējami ar devīzi – burtu vai vārdu kopu, kas neidentificē Dalībnieku un nodrošina anonimitāti.

  - Dalībnieka devīzes atšifrējums un kvalifikācijas dokumenti iesniedzami atsevišķā slēgtā aploksnē vienlaikus ar Koncepciju un Būvprojekta piedāvājumu.

  - Saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, Dalībnieks izstrādā un iesniedz Koncepciju, kas sastāv no:

    - Skaidrojošā apraksta par Koncepcijā ietvertajiem risinājumiem: laukuma iekļaušanos pilsētvidē - laukuma identitāte, tēlnieka Kārļa Zāles pieminekļa izvietojums un piemiņas vietas labiekārtojums, Tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprināšanas risinājums, krastmalas un Kārļa Zāles laukuma labiekārtojums un krastmalas sasaiste ar pilsētu, satiksmes risinājums.

    - Koncepcijas ģenerālplāna grafiskā risinājuma drukātā formātā uz A2 formāta papīra planšetēm, mērogā 1:250, izstrādāta uz topogrāfiskā plāna. Ģenerālplāna risinājumā atspoguļojama informācija ar laukuma telpisko risinājumu, tēlnieka Kārļa Zāles pieminekļa izvietojumu un piemiņas vietas labiekārtojumu, Tirdzniecības kanāla krastmalas un Kārļa Zāles laukuma labiekārtojumu, satiksmes risinājumu.

    - Tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprināšanas un krastmalas labiekārtojuma risinājuma drukātā formātā uz A2 formāta papīra planšetes, mērogā 1:250 (plāns, griezums),

    - Koncepcijas trīsdimensiju telpiskiem skatiem drukātā formātā (vismaz trīs skati no cilvēka acu augstuma perspektīvas), kuri visplašāk atspoguļo laukuma iekļaušanos pilsētvidē.

    - Citiem uzskates materiālien Koncepcijas novērtēšanai, ja nepieciešams.

  - Saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, Dalībnieks izstrādā un iesniedz Būvprojekta piedāvājumu, kas sastāv no noteiktā formā (nolikuma 5.pielikums) aizpildītas tāmes.

  - Koncepciju un Būvprojekta piedāvājumu papildus iesniedz elektroniskā formā JPG vai PDF failu formātā (izšķirtspēja ne mazāk kā 150dpi), ierakstītus pārnēsājamā elektronisko datu nesējā.

  - Koncepcijas un Būvprojekta piedāvājuma grafiskos un teksta materiālus, pārnēsājamo elektronisko datu nesēju iesaiņo vienotā aizlīmētā paketē ar uzrakstu:

Metu konkursa „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

Identifikācijas Nr.LPP 2019/1

mets

Devīze – „……………..”

  - Devīzes atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentus Dalībnieks iesniedz vienlaikus ar meta iesniegšanu atsevišķā aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu:

Metu konkursa „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

Identifikācijas Nr.LPP 2019/1

Devīzes atŠifrējums un kvalifikācijas dokumenti

Devīze – „....................”

  - Devīzes atšifrējums un kvalifikācijas dokumenti

    - Dalībnieka devīzes atšifrējums saskaņā ar 1.pielikumā doto formu – meta devīze un ziņas par autoru/ autoriem, norādot iesaistīto personu vārdu, uzvārdu, juridiskām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru;

    - Informācija par iepriekšējo pieredzi saskaņā ar 2.pielikumā doto formu, pievienojot pasūtītāju atsauksmes un/vai vizuālu materiālu par pieredzes objektiem.

  - Prasības devīzes atšifrējuma un kvalifikācijas dokumentu noformēšanai

    - Konkursa materiālus jānoformē latviešu valodā;

    - Juridiskās personas iesniegto Devīzes atšifrējumu paraksta persona ar pārstāvības/paraksta tiesībām.

14. konkursa piedāvājumU IESNIEGŠANAS VIETA, TERMIŅI UN KĀRTĪBA

  - Konkursa materiālu iesniegšanas termiņš – līdz 2019.gada 15.februārim plkst.11.00.

  - Konkursa materiāli iesniedzami žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV 3401, 215.kabinets, tālrunis 63404405, fakss 63404777, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv.

  - Metus var iesniegt Liepājas pilsētas pašvaldībā ne vēlāk kā līdz šī nolikuma 14.1.punktā norādītajam termiņam. Visi pēc norādītā termiņa saņemtie meti un tiem pievienotie materiāli tiks uzskatīti par nederīgiem un tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam.

  - Konkursa Dalībnieki paši ir atbildīgi par metu un tiem pievienoto materiālu iesniegšanas veida drošību, apdrošināšanu un sedz visus ar to saistītos izdevumus.

  - Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs reģistrē saņemtos metus un tiem pievienotos materiālus iesniegšanas secībā, nodrošina metu un tiem pievienoto materiālu glabāšanu līdz iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs nodrošina metu un tiem pievienoto materiālu glabāšanu līdz Konkursa nolikuma 8.4.punktā noteiktā termiņa beigām.

  - Uz meta iesaiņojuma, to neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums un laiks. Iesniedzējs saņem apliecinājumu tam, ka iesniedzis piedāvājumu. Apliecinājumu izsniedz žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs.

15. KONKURSA PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANA UN VĒRTĒŠANA

  - Žūrijas komisija veic metu vērtēšanu atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajam, ievērojot anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai.

  - Žūrijas komisija slēgtā sēdē iesniegšanas secībā atver iesniegtos metus (iesaiņojumus, kas marķēti ar norādi „METS”) un uzsāk metu vērtēšanu, kas notiek divos etapos:

    - Pirmkārt, žūrijas komisija vērtē iesniegto metu noformējuma atbilstību Konkursa nolikuma prasībām, tai skaitā, pārbaudot, vai ir iesniegti visi Konkursa nolikumā pieprasītie materiāli;

    - Otrkārt, Konkursa nolikuma un normatīvo aktu prasībām par atbilstošiem atzītos metus, žūrijas komisija vērtē atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajiem metu vērtēšanas kritērijiem.

  - Vērtējot metus, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

| Nr. p.k. | Kritērijs | Maksimālais novērtējums punktos | Noteiktā kritērija mērķis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcijas kopējā pilsētbūvnieciskā risinājuma novērtējums | 40 | Kārļa zāles laukuma iekļaušanās pilsētvidē – pilsētas laukuma identitāte, atpazīstamība. Piedāvājuma atbilstība darba uzdevumam. Izmantoti mūsdienīgi un atbilstoši tehnoloģiski risinājumi, kas ļauj nodrošināt objekta ilgtspējīgu funkcionalitāti, samazināt uzturēšanas darbu apjomu un izmaksas tādejādi nodrošina efektīvu Pasūtītāja līdzekļu izmantošanu. |
| 2. | Koncepcijas daļas – Tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprināšanas un labiekārtojuma novērtējums | 20 | Tirdzniecības kanāla krastmalas nostiprinājuma risinājums, tā funkcionālais pielietojums un iekļaušanās kopējā teritorijas labiekārtojumā. |
| 3. | Koncepcijas daļas –- III zonas (atbilstoši darba uzdevumam) labiekārtojuma risinājums | 20 | Pilsētas un Tirdzniecības kanāla krastmalas sasaistes risinājums, paredzot drošu un ērtu gājēju un velosipēdistu nokļūšanu līdz tirdzniecības kanālam. Mūsdienīgi risinājumi transporta satiksmes organizācijai. |
| 4. | Būvprojekta piedāvājums (būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksas) | 30 | Piedāvātās izmaksas atbilstoši piedāvātajam risinājumam ir objektīvi pamatotas. |
| Kopā: | 110 |  |

  - Žūrijas komisijas locekļi individuāli vērtē metus pēc Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un sagatavo rakstisku anotāciju par katru izskatāmo metu, kā arī sagatavo kopējo vērtējumu un atzinumu. Metus vērtē, tos savstarpēji salīdzinot, augstāku punktu skaitu piešķirot metam, kas kritērijā visvairāk atbilst formulētajam mērķim, pārējiem piešķir zemāku punktu skaitu, pamatojot samazinājumu.

16. LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

  - Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs informē visus žūrijas komisijas locekļus par plānoto žūrijas komisijas sēdes laiku. Ja kāds no žūrijas komisijas locekļiem nevar piedalīties žūrijas komisijas sēdē, tā pienākums ir līdz sēdei iesniegt atbildīgajam sekretāram rakstisku iesniegto metu vērtējumu.

  - Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēdes vietu, datumu un laiku, par ko ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms sēdes paziņo visām reģistrēto dalībnieku kontaktpersonām.

  - Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršana ir atklāta.

  - Atbildīgais sekretārs nosauc uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvēju devīzes. Pēc tam atver devīžu atšifrējumus, nosauc uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus.

  - Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas žūrijas komisija slēgtā sēdē pārbauda godalgoto vietu ieguvēju kvalifikācijas dokumentu atbilstību Konkursa nolikuma prasībām un pieņem lēmumu par Konkursa rezultātiem.

  - Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs trīs darba dienu laikā pēc žūrijas komisijas galīgā lēmuma pieņemšanas, rakstiski informē visus Dalībniekus par Konkursa rezultātiem.

17. Sarunu procedūras dalības un norises nosacījumi

  - Pēc žūrijas komisijas galīgā lēmuma pieņemšanas un pēc tam, kad šis lēmums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktam, veic sarunu procedūru par būvprojekta izstrādāšanu ar pirmās vietas ieguvēju (vai visiem pirmās vietas ieguvējiem, ja tādi noteikti vairāki).

  - Pasūtītājam ir tiesības uz sarunu procedūru uzaicināt arī otrās vietas ieguvēju (ieguvējus), ja sarunas ar pirmās vietas ieguvēju (ieguvējiem) nav sekmīgas, kā arī trešās vietas ieguvēju (ieguvējus), ja sarunas ar pirmās un otrās vietas ieguvējiem nav sekmīgas.

  - Sarunu procedūras priekšmets ir būvprojekta izstrādāšana atbilstoši projektēšanas uzdevumam un Pasūtītāja noteiktajiem termiņiem.

  - Sarunu procedūras ietvaros paredzēts atlasīt kandidātus, kas atbilst šādām papildu atlases prasībām:

    - Kandidāta vidējais apgrozījums par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz puse no sarunu procedūrai piedāvātās līgumcenas;

    - Kandidātam vai tā piesaistītajam uzņēmējam, uz kura iespējām tas balstās, ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma līguma izpildei.

  - Sarunu procedūras ietvaros tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaude.

18. PIELIKUMI

1.pielikums – Veidlapas forma – Dalībnieka devīzes atšifrējums.

2.pielikums – Veidlapas forma – Informācija par iepriekšējo pieredzi.

3.pielikums – Darba uzdevums un projektējamo teritoriju topogrāfijas pdf un dwg formātos.

4.pielikums – Projektēšanas uzdevums.

5.pielikums – Būvprojekta piedāvājums.

Nolikuma 1.pielikums

Atklāts metu konkurss

„Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

(Identifikācijas Nr. LPP 2019/1)

DALĪBNIEKA DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS

Ar šo apliecinu, ka metu konkursam iesniegto piedāvājumu ar devīzi

___________________________________________________________

(devīze)

| Izstrādājis Juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas Nr./ fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods |  |
| --- | --- |

Papildus informācija par autoru:

| Adrese |  |
| --- | --- |
| Banka |  |
| Konta Nr. |  |
| Bankas kods |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Faksa Nr. |  |
| e-pasta adrese |  |

Kontaktpersona:

| Tālrunis |  |
| --- | --- |
| e-pasta adrese |  |

Ar šo apliecinām, ka iesaistītās personas ir informētas un piekritušas personas datu nodošanai Pasūtītāja rīcībā.

| ________________ | ___________________ | ______________ | _____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| amats | vārds, uzvārds | paraksts | datums |

Nolikuma 2.pielikums

Atklāts metu konkurss

„Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām  posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”

(Identifikācijas Nr. LPP 2019/1)

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

___________________________________________________________

(devīze)

| Pasūtītājs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izpildītājs |  |  |
| Projektētā objekta raksturojums |  |  |
| Projektētā objekta atrašanās vieta |  |  |
| Veikto darbu apraksts |  |  |
| Projekta īstenošanas laiks (datumi) |  |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |  |

Norādīt informāciju par dalībnieka pieredzi, atbilstoši Konkursa noteikumiem, pievienojot pasūtītāju atsauksmes un/vai vizuālu materiālu par pieredzes objektiem.

| ________________ | __________________ | ______________ | _____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| amats | vārds, uzvārds | paraksts | datums |