2.PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes 2021.gada

19.jūnija lēmumam Nr.236/7

Latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendāra grafiks

| Terit.Nr. | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Adrese | Laika posms, kurā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus | Metode | Invadētā zemes platība, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M- mehāniskā | B- bioloģiskā | C-ķīmiskā | K- kombinētā |  |
| 2020.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020 - 31.08.2020 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020 - 31.08.2020 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020- 31.08.2020 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020 - 31.08.2020 |  |  |  | K | 0,21 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020 - 31.08.2020 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 27.04.2020 - 15.05.2020 | 6.07.2020 - 31.08.2020 |  |  |  | K | 6,37 |
| 2021.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K | 1,30 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 26.04.2021 - 14.05.2021 | 5.07.2021 - 31.08.2021 |  |  |  | K | 6,37 |
| 2022.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K | 1,30 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 25.04.2022 - 13.05.2022 | 4.07.2022 - 31.08.2022 |  |  |  | K | 6,37 |
| 2023.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K | 1,30 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2023 - 12.05.2023 | 3.07.2023 - 31.08.2023 |  |  |  | K | 6,37 |
| 2024.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K | 1,30 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2024 - 10.05.2024 | 3.07.2024 - 30.08.2024 |  |  |  | K | 6,37 |
| 2025.gads |
| 1. | 17000410470 | Lauku iela 61 | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K | 0,34 |
|  | 17000410805 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K |  |
|  | 17000370289 | Bez adreses (Ezera ielas gals) | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K |  |
| 2. | 17000220077 | Cukura iela 7B | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K | 1,30 |
| 3. | 17000370288 | Bez adreses (Zāļu ielas gals/ Amatas iela) | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K | 0,13 |
| 4. | 17000250001 | Zirgu sala 2 | 24.04.2025 - 16.05.2025 | 3.07.2025 - 29.08.2025 |  |  |  | K | 6,37 |