PIELIKUMS

Liepājas pilsētas domes 2020.gada

17.decembra lēmumam Nr.634/19

NODOMU PROTOKOLS

par futbola infrastruktūras izveidi

Rīgā							           2020.gada ___._______________

Biedrība “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - Federācija), Vien. reģ. Nr.50008022101, juridiskā adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, kuras vārdā saskaņā ar Biedrības statūtiem rīkojas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, un

Liepājas pilsētas pašvaldība ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.14 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk kopā sauktas arī Puses, noslēdz šādu nodomu protokolu (turpmāk - Nodomu protokols)

- Lai noteiktu savus pienākumus un tiesības, Puses slēdz šo Nodomu protokolu ar mērķi Federācijas 2021-2024 stratēģijas un attīstības plāna periodā kopā, uzstādīt slēgtas piepūšamās futbola halles konstrukciju 110m x 74m izmērā stadiona “Olimpija” teritorijā, Liepājā. Projekta ietvaros tiks izbūvēti halles pamati, futbola laukuma pamatne, uzklāts laukuma mākslīgais segums, uzmontēts piepūšamas halles komplekts, pieslēgtas visas nepieciešamās komunikācijas, ka arī ierīkota lietus/sniega ūdens novadīšanas sistēma pa halles perimetru. Pilnā futbola laukuma izmēra piepūšamā halle, kas atradīsies pēc adreses Zvejnieku Aleja 2/4, Liepājā (turpmāk - Objekts), Pašvaldības teritorijā sniegs iespēju tās iedzīvotājiem, Federācijas reģistrētajiem biedriem (klubiem) organizēt treniņu un sacensību nodarbības, kā arī veicinās profesionālā sporta, sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs, gan izglītības procesa ietvaros, gan ārpus izglītības procesa pašorganizēšanās ceļā, nodrošinot viņiem pieeju sporta Objekta lietošanai ar aktīvo dzīvesveidu saistītām aktivitātēm. Mērķis ir projektu realizēt 2021.gadā.

- Plānotais Federācijas ieguldījums Objekta izveidē 2021.gadā ir:

  - Visa projekta gaitā bez maksas konsultēt Pašvaldību savas kompetences ietvaros;

  - Piegādāt piepūšamās halles konstrukciju komplektu - izmērs 110m x 74m, un nodrošināt montāžas darbu vadību (montāžas laikā būs nepieciešams atbalsts no Pašvaldības puses - būvlaukuma strādnieki, kas piestiprinās membrānas pie pamatiem pa ēkas perimetru, veiks tās membrānas izklāšanas darbus futbola laukumā, ka arī praktiski nodrošinās halles komplekta elementu montāžu būvdarbu vadītāja uzraudzībā). Visu montāžas laiku objektā atradīsies darbu vadītājs / uzraugs no halles ražotāja puses, un plānoto montāžas darbu laika grafiks tiks saskaņots iepriekš;

Montāžas komplekta sastāvs:

- Dubultās membrānas audums;

- Enkuri un metāla profilētie elementi membrānas stiprināšanai pie pamatiem;

- Durvju/ vārtu komplekti;

- Ventilācijas un apsildes sistēmu agregāti;

- Rezerves elektrības avots - dīzeļģenerātors;

- Halles iekšējā apgaismojuma elementi.

- Plānotais Pašvaldības ieguldījums Objekta izveidē 2021.gadā ir:

  - Ēkas tehniskā projekta izstrāde, saskaņā ar halles montāžas komplekta ražotāja tehnisko dokumentāciju.

  - Futbola laukuma pamatnes izbūves darbi, 110m x 74m. Pamatnes izbūves darbus saskaņot un veikt ievērojot Federācijas un sintētiskā futbola laukumu segumu ražotāja tehnisko specifikāciju;

  - Halles pamatu izbūve;

  - Futbola laukuma mākslīgā seguma iegāde un ieklāšana.

  - Nodrošināt halles komplekta elementu montāžu darba vadītāja (no LFF puses) uzraudzībā;

  - Gāzes vada un elektrības tīkla pieslēgšana;

  - Lietus ūdens noteksistēmas ierīkošana pa ēkas perimetru;

  - Objekta apkārtnes labiekārtošana, teritorijas nožogojuma un ģērbtuvju izbūve.

- Puses, izmantojot savus līdzekļus un resursus, apņemas:

  - Pašvaldība, atbilstoši Federācijas norādījumiem un rekomendācijām, izstrādāt Objekta tehnisko projektu;

  - Pašvaldība, atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem un halles montāžas komplekta ražotāja tehniskai dokumentācijai, veikt piepūšamās halles 110m x 74m pamatu izbūvi;

  - Pašvaldība, atbilstoši Federācijas norādījumiem un rekomendācijām, izbūvēt futbola laukuma pamatni, iegādāties un ieklāt futbola laukuma sintētisko segumu;

  - Federācija ar Pašvaldību kopā, pēc seguma ieklāšanas darbiem, veikt piepūšamas halles konstrukciju montāžu;

  - Pašvaldība, pēc visu halles komplekta elementu montāžas, veikt elektrības tīkla un gāzes vada pieslēgumus halles ventilācijas un apsildes sistēmu agregātiem;

  - Pašvaldība, pēc halles montāžas veikt perimetra lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi un apkārtnes teritorijas labiekārtošanas darbus, nožogojumu un ģērbtuvju izbūvi.

  - Pēc Objekta būvdarbu veikšanas, Pašvaldība veic Objekta apsaimniekošanu atbilstoši sintētisko futbola laukumu un piepūšamās halles kopšanas vispārpieņemtajām prasībām;

  - Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā slēgt divpusēju vienošanos par 2.2.punktā minētā halles komplekta nomu, kas nepārsniedz 500 (pieci simti) eiro mēnesī, uz pieciem gadiem. Pēc nomas termiņa beigām halle ar  montāžas komplekta sastāvu tiek nodota Pašvaldībai bez atlīdzības;

  - Nepieciešamības gadījumā sastādīt argumentētu dokumentāciju Objekta izveides atbalsta saņemšanai no Valsts budžeta, Eiropas struktūrfondu, u.c. pieejamā finansējuma, u.c.;

  - Pilnvaro viena otru pārstāvēt otras puses intereses visu jautājumu risināšanai Objekta realizācijas nolūkos, valsts, pašvaldības institūcijās un nevalstiskajās organizācijās.

- Pirms darbu uzsākšanas Objektā, Puses slēdz savstarpēju līgumu par pamatu un laukuma pamatnes izbūves darbiem Objektā, precizējot tehnisko specifikāciju, termiņus u.c. būtiskas nianses.

- Puses apņemas, savstarpēji sadarboties Objekta izveides projekta realizācijā, sniegt konsultācijas, ieteikumus savas kompetences robežās.

- Puses nodrošina savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu jautājumos par Objekta izveidi. Par kontaktpersonu no Federācijas puses tiek nozīmēts Sergejs Glaskovs, tālr. 26122673, e-pasts: sergejs.glaskovs@lff.lv, no Pašvaldības puses Gatis Griezītis, tālr.29184104, e-pasts: gatis@loc.lv.

- Jebkuri grozījumi Nodomu protokolā noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.

- Nodomu protokols sastādīts uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku.

- Nodomu protokols stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim vai līdz Puses paraksta vienošanos par darbu uzsākšanu Objektā.

| Federācija Biedrība “Latvijas Futbola federācija” Reģ.nr.50008022101 Juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 Tālr.67292988, Fax.67315604 e-pasts: info@lff.lv _____________________ V.Ļašenko | Pašvaldība Reģ. nr., Adrese: Tālr. ________ e-pasts: _______________ _______________________/__________/ |
| --- | --- |